PROPOSAL BISNIS

# PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL

PAYMENT INDONUSA

Disusun untuk: PT Indonusa Persada Teknologi

Disusun oleh: M. Dodik Romadhon

Dokumen konsep bisnis dan pengembangan teknologi Versi 1.0 | Oktober 2026

STATUS: DRAF UNTUK DISKUSI — asumsi dan data internal perlu validasi

# Daftar Isi dan Panduan Dokumen

| Halaman | Bagian |
| --- | --- |
| 1 | Sampul proposal |
| 2 | Daftar isi dan panduan dokumen |
| 3 | Ringkasan eksekutif |
| 4 | Profil perusahaan dan konteks |
| 5 | Latar belakang dan peluang bisnis |
| 6 | Tujuan, ruang lingkup, dan batasan |
| 7 | Analisis kebutuhan bisnis dan pengguna |
| 8 | Solusi yang diusulkan dan proposisi nilai |
| 9 | Alur proses transaksi |
| 10 | Arsitektur solusi dan integrasi |
| 11 | Keamanan, risiko, dan kepatuhan |
| 12 | Rencana implementasi dan tata kelola |
| 13 | Estimasi anggaran, KPI, dan risiko |
| 14 | Kesimpulan, keputusan yang dibutuhkan, referensi |

Cara membaca dokumen: halaman 1–3 merangkum arah dan alasan bisnis; halaman 4–8 menjelaskan konteks, kebutuhan, dan rancangan solusi; halaman 9–11 membahas proses, arsitektur, serta pengendalian; halaman 12–14 berisi rencana pelaksanaan, estimasi, indikator keberhasilan, dan keputusan.

Catatan penting: istilah “Payment Indonusa” dalam dokumen ini digunakan sebagai nama inisiatif/proyek pengembangan sistem pembayaran digital. Dokumen ini tidak menyatakan bahwa perusahaan telah memiliki izin PJP, produk pembayaran tertentu, koneksi bank, atau fitur yang belum diverifikasi.

Seluruh angka anggaran, target KPI, jadwal, dan rancangan teknis merupakan estimasi awal untuk diskusi, bukan penawaran final atau komitmen perusahaan.

# Ringkasan Eksekutif

Proposal ini mengusulkan pengembangan kapabilitas sistem pembayaran digital yang terintegrasi, terukur, aman, dan mudah dikembangkan untuk mendukung kebutuhan merchant serta mitra bisnis. Inisiatif “Payment Indonusa” dirancang sebagai program bisnis dan teknologi, dengan pendekatan bertahap: validasi model bisnis dan regulasi, perancangan layanan, pembangunan platform minimum, uji coba terbatas, lalu perluasan berdasarkan hasil.

Situs resmi PT Indonusa Persada Teknologi menyebut fokus pada solusi teknologi, pengembangan perangkat lunak/aplikasi, pengelolaan proyek, IoT, serta pengalaman melayani klien seperti Growin dan Nusapay. Informasi publik tersebut menjadi konteks awal, bukan bukti atas status izin atau rincian operasional layanan pembayaran tertentu.

## Rekomendasi utama

  - Mulai dari discovery dan validasi: tentukan segmen merchant, use case, mitra pemroses, model pendapatan, serta pembagian tanggung jawab.

  - Gunakan pendekatan partner-led bila aktivitas pembayaran memerlukan izin dan infrastruktur pihak berizin; jangan meluncurkan aktivitas yang mensyaratkan izin sebelum persyaratan dipenuhi.

  - Bangun platform modular: portal merchant, API, orkestrasi transaksi, webhook, rekonsiliasi, pelaporan, dan console operasional.

  - Utamakan keamanan sejak desain: akses berbasis peran, enkripsi, audit trail, pemantauan fraud, backup, pemulihan bencana, serta pengujian independen.

  - Gunakan pilot dengan batas transaksi dan merchant yang disepakati, lalu tetapkan keputusan scale-up berbasis KPI.

Hasil yang diharapkan adalah fondasi produk yang dapat diuji secara bisnis, transparan secara operasional, dan siap dievaluasi dari sisi regulasi, risiko, serta kelayakan investasi.